# IMPLEMENTATION BACKLOG

«Долголетие Маршрут» — Frontend

Лабораторная работа №4 · финальная версия · 03.10.2026

Основание: Техническое задание «Долголетие Маршрут» v1.15 FINAL Development Baseline.

Цель: последовательно реализовать клиентский MVP на React + TypeScript + Vite: локальный каталог регулярных занятий, фильтрацию и Help Select, подробную карточку, формирование недельного плана с проверкой расписания/дороги/бюджета, localStorage, адаптивность, тестирование и финальный HTTPS deployment.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Период | 8 недель |
| Epics | 10 |
| Задачи | 46 (FE-001–FE-046) |
| Must / Should | 44 / 2 |
| Суммарная оценка | 107 часов |
| Frontend scope | React + TypeScript + Vite; локальный JSON; localStorage; без backend/auth/payment |

# Epics

EPIC-01 — Project Foundation

EPIC-02 — Data & Business Rules

EPIC-03 — Home & Help Select

EPIC-04 — Catalog

EPIC-05 — Activity Detail & Add to Plan

EPIC-06 — My Plan

EPIC-07 — Local Persistence

EPIC-08 — Responsive UI & Accessibility

EPIC-09 — Testing & Quality

EPIC-10 — Deployment & Documentation

# WEEK 1

Плановая нагрузка недели: 7 ч.

## FE-001 — Инициализировать React + TypeScript + Vite проект Week: 1 Epic: EPIC-01 — Project Foundation Priority: Must Estimate: 2 ч Dependencies: нет ### Description Создать frontend-проект «Долголетие Маршрут» на React + TypeScript + Vite. Удалить демонстрационный Vite-контент, оставить минимальную стартовую точку приложения и стандартные npm-скрипты. Не реализовывать продуктовые экраны на этом шаге. ### Acceptance Criteria • npm install выполняется без ошибок. • npm run dev запускает приложение. • npm run build завершается успешно. • Стартовый Vite demo удалён; проект использует React + TypeScript. • В коде нет backend, database, auth или других функций вне MVP.

## FE-002 — Настроить React Router и маршруты MVP Week: 1 Epic: EPIC-01 — Project Foundation Priority: Must Estimate: 1.5 ч Dependencies: FE-001 ### Description Подключить React Router и создать маршруты SPA: /, /help-select, /activities, /activities/:activityId, /activity-added, /my-plan. На этом шаге достаточно заглушек страниц. Маршруты должны соответствовать утверждённому пользовательскому пути Home → Catalog → Activity Detail → Activity Added → My Plan и дополнительной ветке Help Select. ### Acceptance Criteria • Все шесть маршрутов открываются без ошибки в development-среде. • Навигация между заглушками выполняется без полной перезагрузки страницы. • Не создаются маршруты Login, Register, Favorites, Plan Builder или другие страницы вне MVP. • npm run build проходит успешно.

## FE-003 — Создать архитектурную структуру frontend Week: 1 Epic: EPIC-01 — Project Foundation Priority: Must Estimate: 1.5 ч Dependencies: FE-001 ### Description Создать каркас src с разделением ответственности: app, pages, components/common, components/layout, components/activities, data, types, utils/business, storage, styles. Структура должна поддерживать отделение бизнес-правил от React UI и дальнейшее тестирование чистых TypeScript-функций. ### Acceptance Criteria • В src присутствуют согласованные каталоги архитектуры. • Бизнес-правила имеют отдельное место и не смешиваются с компонентами страниц. • Data/storage вынесены отдельно от UI. • Структура не содержит преждевременных backend/API/auth модулей.

## FE-004 — Создать App Shell и базовую навигацию Week: 1 Epic: EPIC-01 — Project Foundation Priority: Must Estimate: 2 ч Dependencies: FE-002, FE-003 ### Description Создать общий каркас приложения с семантическими header/nav/main. В header использовать утверждённые элементы: «Долголетие Маршрут», «Занятия», «Мой план». Ссылки ведут в Catalog и My Plan. Вход/регистрация отсутствуют. Добавить минимальные общие стили, не выполняя полный responsive-polish. ### Acceptance Criteria • На всех основных маршрутах отображается единый App Shell. • Header содержит «Долголетие Маршрут», «Занятия», «Мой план». • «Занятия» открывает /activities, «Мой план» — /my-plan. • Используются semantic header/nav/main; Login/Register отсутствуют. • Приложение собирается без ошибок.

# WEEK 2

Плановая нагрузка недели: 18 ч.

## FE-005 — Описать TypeScript-модель домена Week: 2 Epic: EPIC-02 — Data & Business Rules Priority: Must Estimate: 2 ч Dependencies: FE-003 ### Description Создать типы/enum для ActivityGroup, Direction, Organizer, Venue, Instructor, Schedule, SelectionPreferences и ActivityPlan. Зафиксировать activityFormat offline¦online¦hybrid, programModel openEnded¦rollingModules, entryPolicy anySession¦nextModule, статусы и priceType. ActivityPlan.activityIds — уникальные 0..N; monthlyBudget number¦null. ActivityGroup включает participationConditions?, onlineDetails?, nullable nextEntryDate/capacity/availablePlaces; venueId обязателен по бизнес-правилу для offline/hybrid и допускает null/отсутствие для pure online. Direction.parentId nullable; описательные поля Direction/Organizer/Instructor — optional/nullable. Venue elevator/stepFreeEntrance — boolean¦null. Контакты Organizer optional/nullable. ### Acceptance Criteria • Все восемь сущностей типизированы в TypeScript. • В модели нет SavedActivity, attendanceRule, ScheduleException или фиксированного Course из прежних версий. • ActivityPlan допускает пустой план и не имеет искусственного верхнего лимита. • Nullable/optional-поля соответствуют финальному Development Baseline. • onlineDetails и participationConditions присутствуют в ActivityGroup.

## FE-006 — Создать локальный слой данных и нормализацию Week: 2 Epic: EPIC-02 — Data & Business Rules Priority: Must Estimate: 2 ч Dependencies: FE-005 ### Description Организовать загрузку локальных JSON-справочников и каталога без network/API. Добавить нормализацию и безопасную валидацию отдельных записей. Проверять ссылочные id, числовые поля и базовую структуру. Некорректная отдельная запись изолируется/исключается и не роняет весь каталог. estimatedMonthlyCost из JSON не считать доверенным — он будет рассчитан бизнес-функцией. Не подставлять вымышленные значения в отсутствующие поля. ### Acceptance Criteria • Каталог и справочники читаются из локальных JSON-файлов. • Некорректная отдельная запись не приводит к падению приложения. • Отсутствующие optional/nullable данные не заменяются фиктивными значениями. • Ссылочные поля валидируются относительно существующих сущностей. • Для offline/hybrid проверяется существующий venueId; pure online допускает venueId null/отсутствие.

## FE-007 — Подготовить демонстрационный каталог для всех сценариев Week: 2 Epic: EPIC-02 — Data & Business Rules Priority: Must Estimate: 2 ч Dependencies: FE-005, FE-006 ### Description Создать достаточный локальный demo-набор, не фиксируя количество шестью карточками Figma. Нужны разные направления/районы/дни/время, offline/online/hybrid, free/perLesson/monthly, разные стоимости, несколько сессий в неделю, временной конфликт, пара offline-групп на разных площадках с разрывом <30 минут, бюджетное превышение. Добавить pure online без venue, online/hybrid с полным onlineDetails, группу с participationConditions, nullable accessibility и Organizer с минимум одним достоверным demo-контактом на каждую группу основной выдачи. lessonsPerWeek должен равняться числу валидных Schedule-сессий. ### Acceptance Criteria • Набор покрывает все сценарии DATA-002. • Есть pure online запись без физической площадки. • Есть online/hybrid запись с platform, deviceRequirements, connectionInstructions и supportContact. • Есть группа с participationConditions. • Есть тестовые данные для conflict, road warning 29 минут и budget overrun. • У каждой основной группы lessonsPerWeek совпадает с числом её валидных Schedule-сессий.

## FE-008 — Реализовать расчёт месячной стоимости Week: 2 Epic: EPIC-02 — Data & Business Rules Priority: Must Estimate: 1.5 ч Dependencies: FE-005 ### Description Создать чистую TypeScript-функцию вычисления estimatedMonthlyCost. free → 0; perLesson → priceAmount × lessonsPerWeek × 4; monthly → priceAmount. Рассчитанное значение является источником истины для карточек, фильтра бюджета и итогов плана; конфликтующее значение из JSON игнорируется. Входные отрицательные/невалидные числа должны быть отвергнуты нормализацией. ### Acceptance Criteria • free возвращает 0. • perLesson с priceAmount=500 и lessonsPerWeek=2 возвращает 4000. • monthly возвращает указанную месячную сумму. • Функция не доверяет сохранённому estimatedMonthlyCost из JSON. • Расчёт реализован отдельно от React UI.

## FE-009 — Реализовать бизнес-правила фильтрации Catalog Week: 2 Epic: EPIC-02 — Data & Business Rules Priority: Must Estimate: 3 ч Dependencies: FE-005, FE-006, FE-008 ### Description Создать чистую функцию фильтрации по пяти Must-группам: направление, район, дни/время, формат, бюджет. Между группами AND, внутри multi-select OR. Time match использует Schedule.startTime; границы диапазона включаются. Только дни → фильтрация по дням; только время → по startTime; дни+время → одна сессия должна удовлетворять обоим. Район не исключает pure online; offline/hybrid должны совпасть хотя бы с одним выбранным районом. Бюджет сравнивается с рассчитанным estimatedMonthlyCost. Основная выдача только active + openNow. ### Acceptance Criteria • AND/OR-семантика соответствует ТЗ. • Сессия 11:30–12:30 относится по startTime к утру, а не к дню. • Pure online не исключается выбранным районом. • Budget 0/2000/5000/10000 фильтрует по рассчитанному estimatedMonthlyCost; null не ограничивает. • Неактивные или недоступные сейчас группы не входят в основную выдачу.

## FE-010 — Реализовать детерминированный порядок каталога Week: 2 Epic: EPIC-02 — Data & Business Rules Priority: Must Estimate: 1 ч Dependencies: FE-005, FE-006 ### Description Создать чистую функцию упорядочивания без пользовательской сортировки. Базовый порядок — исходный порядок валидных нормализованных записей JSON. При выбранных районах сначала идут совпавшие offline/hybrid из любого выбранного района, затем подходящие pure online; все выбранные районы равноприоритетны. Внутри частей сохраняется исходный JSON-порядок. ### Acceptance Criteria • Без выбранного района сохраняется исходный порядок валидных записей. • С выбранным районом совпавшие offline/hybrid идут раньше pure online. • При нескольких районах нет дополнительного ранжирования между выбранными районами. • Внутри каждой части порядок стабилен и повторяем.

## FE-011 — Реализовать проверку временных конфликтов Week: 2 Epic: EPIC-02 — Data & Business Rules Priority: Must Estimate: 2 ч Dependencies: FE-005 ### Description Создать чистую функцию поиска пересечений Schedule выбранных групп. На одном weekday конфликт существует, если A.start < B.end и B.start < A.end. Касающиеся интервалы A.end = B.start не конфликтуют. В проверке участвуют все валидные Schedule-сессии выбранных групп независимо от activityFormat. ### Acceptance Criteria • 18:00–19:00 и 19:00–20:00 не конфликтуют. • 18:00–19:30 и 19:00–20:00 конфликтуют. • Сессии в разные дни не конфликтуют. • Результат содержит достаточно данных, чтобы UI мог показать участвующие группы/время. • Функция не зависит от React.

## FE-012 — Реализовать предупреждение о короткой дороге Week: 2 Epic: EPIC-02 — Data & Business Rules Priority: Must Estimate: 2 ч Dependencies: FE-005, FE-011 ### Description Создать чистую функцию road warning только для пары activityFormat=offline. Условия: один weekday, интервалы не пересекаются, venueId различаются, разрыв <30 минут. При 30 мин предупреждения нет. Для online или hybrid road warning не рассчитывается. Если одновременно есть time conflict, UI должен получить приоритет конфликта над road warning. ### Acceptance Criteria • Две offline-группы на разных venue с gap=29 дают road warning. • gap=30 не даёт road warning. • Одинаковый venueId не даёт road warning. • Пара с online или hybrid не даёт road warning. • При временном пересечении road warning не используется вместо conflict.

## FE-013 — Реализовать агрегирование ActivityPlan Week: 2 Epic: EPIC-02 — Data & Business Rules Priority: Must Estimate: 2.5 ч Dependencies: FE-008, FE-011, FE-012 ### Description Создать бизнес-функции для получения состояния плана из уникальных activityIds и monthlyBudget: выбранные группы, все обязательные Schedule-сессии, estimatedMonthlyTotal, time conflicts, offline-only road warnings и budget warning. estimatedMonthlyTotal — сумма рассчитанных estimatedMonthlyCost. Budget warning только при числовом monthlyBudget и total > budget. Пустой ActivityPlan является валидным состоянием. ### Acceptance Criteria • Пустой activityIds даёт total=0 и пустое расписание. • Дубликаты id не создают второй экземпляр группы. • Total равен сумме рассчитанных monthly costs. • monthlyBudget=null не создаёт budget warning. • Конфликты и road warnings соответствуют FE-011/FE-012. • Функции не блокируют добавление группы из-за предупреждений.

# WEEK 3

Плановая нагрузка недели: 21 ч.

## FE-014 — Реализовать Home по финальному прототипу Week: 3 Epic: EPIC-03 — Home & Help Select Priority: Must Estimate: 2.5 ч Dependencies: FE-004 ### Description Собрать Home с утверждённым контентом: маркер «ЗАНЯТИЯ ДЛЯ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ ПОСЛЕ 60», H1, подзаголовок, Primary CTA «Смотреть занятия», Secondary CTA «Помочь подобрать», helper и блок «Как это работает» из трёх шагов. Не добавлять выбор роли, login/register или функции вне прототипа. ### Acceptance Criteria • Тексты Home совпадают с Development Baseline. • «Смотреть занятия» открывает /activities. • «Помочь подобрать» открывает /help-select. • Есть три шага «Найдите занятия / Изучите условия / Соберите план». • Нет принудительного выбора роли.

## FE-015 — Реализовать форму Help Select из пяти параметров Week: 3 Epic: EPIC-03 — Home & Help Select Priority: Must Estimate: 3 ч Dependencies: FE-005, FE-014 ### Description Создать необязательную форму Help Select ровно с пятью параметрами: направление, район, удобное время, формат, месячный бюджет. Периоды: утро 08:00–11:59, день 12:00–16:59, вечер 17:00–21:00; соответствие определяется по Schedule.startTime. Формат: очно → offline/hybrid, онлайн → online/hybrid, любой → любой. Не задавать медицинских вопросов и не имитировать AI-рекомендацию. ### Acceptance Criteria • На форме ровно пять требуемых параметров. • Периоды времени соответствуют утверждённым границам и startTime-семантике. • Нет вопроса о роли пользователя и медицинских вопросов. • Кнопка «Показать занятия» переводит в Catalog с подготовленными значениями фильтров. • Help Select доступен опционально; Catalog остаётся доступен напрямую.

## FE-016 — Подключить Catalog к локальному нормализованному набору Week: 3 Epic: EPIC-04 — Catalog Priority: Must Estimate: 2 ч Dependencies: FE-006, FE-009, FE-004 ### Description Создать страницу Catalog и получить данные только из локального нормализованного слоя. Применять базовое ограничение active + openNow и подготовить структуру для pipeline filter → order → render. Не выполнять network requests. ### Acceptance Criteria • Catalog открывается на /activities. • Данные приходят из локального data layer. • В основной выдаче только active + openNow. • Ошибка одной demo-записи не роняет страницу. • Нет обязательного API/backend запроса.

## FE-017 — Создать Activity Card Week: 3 Epic: EPIC-04 — Catalog Priority: Must Estimate: 2.5 ч Dependencies: FE-005, FE-016 ### Description Создать переиспользуемую карточку регулярной группы. Показать направление, title, регулярное расписание, format, фактическую единицу оплаты, рассчитанную ориентировочную стоимость за месяц и понятный enrollment status. Для offline/hybrid показать район+адрес; для pure online — «Онлайн — без привязки к району». Единственный переход — «Подробнее»/кликабельная карточка на Detail; кнопки добавления в план на карточке нет. ### Acceptance Criteria • Карточка отображает все обязательные поля FR-CAT-002. • Pure online не требует Venue и показывает утверждённую фразу. • Месячная оценка берётся из рассчитанного estimatedMonthlyCost. • «Подробнее» ведёт на /activities/:activityId. • Добавление в план из Catalog отсутствует.

## FE-018 — Реализовать пять основных фильтров Catalog Week: 3 Epic: EPIC-04 — Catalog Priority: Must Estimate: 3 ч Dependencies: FE-009, FE-016 ### Description Создать UI фильтров: направление, район, дни/время, формат, бюджет в месяц. Связать UI с FE-009. Бюджет имеет значения Бесплатно(0), До 2000, До 5000, До 10000, Стоимость не важна(null) и одновременно является текущим ActivityPlan.monthlyBudget. Изменение бюджета сразу обновляет это значение. Для дней/времени поддержать независимое заполнение частей и startTime-логику. ### Acceptance Criteria • Все пять Must-фильтров доступны в Catalog. • Изменение фильтра изменяет выдачу без reload. • Budget UI и ActivityPlan.monthlyBudget синхронизированы. • «Стоимость не важна» устанавливает null. • Район не исключает pure online. • Частично заполненный фильтр дни/время работает по правилам FE-009.

## FE-019 — Показать активные фильтры и реализовать изменение/сброс Week: 3 Epic: EPIC-04 — Catalog Priority: Must Estimate: 2 ч Dependencies: FE-018 ### Description Сделать активные фильтры явно видимыми. Пользователь может удалить/изменить отдельный фильтр и выполнить «Сбросить всё». Сброс бюджета должен привести его к «Стоимость не важна» и monthlyBudget=null. Сброс не должен менять локально сохранённые выбранные activityIds. ### Acceptance Criteria • Каждый активный фильтр визуально распознаваем. • Отдельный фильтр можно убрать без сброса остальных. • «Сбросить всё» возвращает Catalog к базовой выдаче. • После полного сброса monthlyBudget=null. • Выбранные группы ActivityPlan не удаляются сбросом фильтров.

## FE-020 — Преобразовать Help Select в обычные фильтры Catalog Week: 3 Epic: EPIC-03 — Home & Help Select Priority: Must Estimate: 2 ч Dependencies: FE-015, FE-018, FE-019 ### Description После «Показать занятия» преобразовать SelectionPreferences в обычное состояние фильтров Catalog. SelectionPreferences является временным состоянием формы и отдельно не сохраняется. Направление/район/время/формат/бюджет должны стать видимыми редактируемыми фильтрами; бюджет записывается в тот же ActivityPlan.monthlyBudget. Не создавать отдельный экран рекомендаций. ### Acceptance Criteria • После Help Select открывается обычный Catalog. • Все пять ответов видимы как обычные фильтры. • Фильтры можно изменить/удалить/сбросить средствами Catalog. • Бюджет Help Select становится ActivityPlan.monthlyBudget. • SelectionPreferences не создаёт отдельного persisted state или AI-result screen.

## FE-021 — Реализовать Catalog Empty и demo disclaimer Week: 3 Epic: EPIC-04 — Catalog Priority: Must Estimate: 1.5 ч Dependencies: FE-016, FE-019 ### Description Добавить Empty State для нулевой выдачи с понятным объяснением и действиями изменить/сбросить фильтры. На Catalog постоянно показать disclaimer: данные демонстрационные, актуальные условия следует уточнять у организатора или источника. ### Acceptance Criteria • При нуле результатов карточки не показываются, отображается Empty State. • Из Empty State можно сбросить/изменить фильтры и вернуть каталог. • Demo disclaimer видим в Catalog. • Empty State не выглядит как техническая ошибка приложения.

## FE-022 — Собрать единый pipeline Catalog filter → order → render Week: 3 Epic: EPIC-04 — Catalog Priority: Must Estimate: 2.5 ч Dependencies: FE-010, FE-017, FE-018, FE-019, FE-021 ### Description Интегрировать нормализованные данные, Must-фильтры, детерминированное упорядочивание, карточки и Empty State в один pipeline. Все операции выполняются локально. Проверить, что выбранный район поднимает matching offline/hybrid перед pure online, но не исключает online. На demo-наборе фильтрация/упорядочивание должны работать без заметной задержки. ### Acceptance Criteria • Pipeline выдаёт одинаковый результат при одинаковом состоянии. • Порядок соответствует FE-010. • Empty State появляется только при реальном нуле после фильтрации. • На demo-наборе изменения фильтров и порядка визуально применяются без заметной задержки. • Нет пользовательской сортировки.

# WEEK 4

Плановая нагрузка недели: 13.5 ч.

## FE-023 — Добавить локальный текстовый поиск Week: 4 Epic: EPIC-04 — Catalog Priority: Should Estimate: 2.5 ч Dependencies: FE-006, FE-022 ### Description Если остаётся время, реализовать локальный поиск без API по title, description, direction, instructor, organizer, venue, area и landmark. Для pure online отсутствующие venue-поля просто не участвуют в совпадении. Поиск интегрировать в существующий pipeline Catalog и выполнять без заметной задержки на demo-наборе. ### Acceptance Criteria • Поиск работает локально и не отправляет запросы наружу. • Совпадение находится по перечисленным текстовым полям. • Pure online корректно ищется по доступным полям без Venue. • Поиск комбинируется с фильтрами через общий pipeline. • На demo-наборе ввод запроса не вызывает заметной задержки.

## FE-024 — Добавить дополнительные фильтры уровня/нагрузки/доступности Week: 4 Epic: EPIC-04 — Catalog Priority: Should Estimate: 2.5 ч Dependencies: FE-018, FE-022 ### Description Если остаётся время, добавить фильтры skillLevel/physicalLoad и применимые признаки доступности Venue. Для elevator/stepFreeEntrance true и false — достоверные значения, null/отсутствие — unknown и не превращается в false. Pure online не исключается физическим accessibility-фильтром, поскольку признаки Venue для него неприменимы. enrollmentStatus-фильтр не добавлять. ### Acceptance Criteria • Дополнительные фильтры не меняют Must-набор пяти основных фильтров. • Unknown accessibility не трактуется как подтверждённое «нет». • Pure online не исключается из-за отсутствия физической площадки. • Фильтр enrollmentStatus отсутствует. • Функция корректно комбинируется с основными фильтрами.

## FE-025 — Реализовать Activity Detail Week: 4 Epic: EPIC-05 — Activity Detail & Add to Plan Priority: Must Estimate: 4 ч Dependencies: FE-006, FE-017, FE-022 ### Description Создать /activities/:activityId с полной практической информацией: description, все Schedule-сессии, format, instructor, organizer, skill/load, participationConditions, cost, source, lastUpdatedAt, join block. Для offline/hybrid — Venue/accessibility; для pure online — «Онлайн — без привязки к району». Для online/hybrid — onlineDetails. nextEntryDate/capacity/availablePlaces и контакты показывать при наличии; применимое неизвестное значение — точная фраза «Информация отсутствует.», неприменимый блок можно скрыть. Единственная точка добавления группы в план находится здесь. Неизвестный activityId показывает безопасное not-found состояние с возвратом в Catalog. ### Acceptance Criteria • Detail показывает обязательные поля FR-DETAIL-001–003. • Применимые отсутствующие данные используют точную фразу «Информация отсутствует.». • Pure online не требует физического Venue. • online/hybrid показывает применимые onlineDetails. • Контакты Organizer не выдумываются. • Есть действие «Добавить в план». • Неизвестный activityId не даёт белый экран и позволяет вернуться в Catalog.

## FE-026 — Реализовать добавление группы в ActivityPlan Week: 4 Epic: EPIC-05 — Activity Detail & Add to Plan Priority: Must Estimate: 3 ч Dependencies: FE-013, FE-025 ### Description Подключить действие «Добавить в план» на Activity Detail. Добавлять activityId только если его ещё нет; жёсткого лимита количества нет. После добавления пересчитать aggregate plan: schedule, total, conflicts, road warnings и budget warning. Предупреждения неблокирующие. Повторное добавление не создаёт дубликат и показывает «Уже в плане». ### Acceptance Criteria • Новая группа добавляется с Detail. • Повторное добавление не создаёт второй id. • Нет искусственного лимита числа групп. • После добавления пересчитываются total/schedule/warnings. • Time/road/budget warnings не блокируют добавление. • После успеха доступен переход в Activity Added.

## FE-027 — Реализовать состояние Activity Added Week: 4 Epic: EPIC-05 — Activity Detail & Add to Plan Priority: Must Estimate: 1.5 ч Dependencies: FE-026 ### Description Создать подтверждение успешного добавления с действиями «Перейти в мой план» и «Продолжить поиск». Страница/состояние должно получать контекст недавно добавленной группы. При прямом открытии /activity-added без такого контекста не показывать ложное подтверждение: вывести безопасное состояние с переходом в Catalog или My Plan. ### Acceptance Criteria • После реального добавления отображается подтверждение. • «Перейти в мой план» открывает /my-plan. • «Продолжить поиск» открывает /activities. • Прямой URL без контекста не показывает фиктивный успех и не падает.

# WEEK 5

Плановая нагрузка недели: 13.5 ч.

## FE-028 — Реализовать сводку My Plan Week: 5 Epic: EPIC-06 — My Plan Priority: Must Estimate: 2.5 ч Dependencies: FE-013, FE-026, FE-004 ### Description Создать /my-plan как рабочий недельный планировщик. Показать число выбранных уникальных групп, рассчитанный estimatedMonthlyTotal, текущее состояние бюджета и список выбранных групп. Для каждой группы дать переход «Подробнее» на /activities/:activityId. Добавить «Добавить ещё» → Catalog. Budget должен быть тем же ActivityPlan.monthlyBudget, который управляется фильтром Catalog. ### Acceptance Criteria • My Plan показывает количество групп и estimatedMonthlyTotal. • Budget отображает текущее ActivityPlan.monthlyBudget/null. • У каждой выбранной группы доступен переход на Activity Detail. • «Добавить ещё» ведёт в Catalog. • Сводка корректна и для 0, и для N групп.

## FE-029 — Реализовать вертикальное недельное расписание Week: 5 Epic: EPIC-06 — My Plan Priority: Must Estimate: 3 ч Dependencies: FE-013, FE-028 ### Description Показать все валидные обязательные Schedule-сессии выбранных групп в вертикальном недельном представлении. Для каждой сессии показать weekday, start/end, group title, format и применимое место. Для offline/hybrid — Venue/address; для pure online — понятное online-обозначение без вымышленного адреса. Технические onlineDetails остаются на Activity Detail и не дублируются как обязательный блок расписания. ### Acceptance Criteria • Каждая выбранная группа отображается во все свои валидные Schedule-дни. • Время и день берутся из Schedule. • Offline/hybrid показывает физическое место; pure online не получает фиктивный адрес. • Одна группа с двумя сессиями отображается дважды в соответствующих днях. • Расписание корректно обновляется при изменении activityIds.

## FE-030 — Показать предупреждения в My Plan Week: 5 Epic: EPIC-06 — My Plan Priority: Must Estimate: 2.5 ч Dependencies: FE-013, FE-028, FE-029 ### Description Отобразить неблокирующие time conflict, offline-only road warning и budget warning рядом с соответствующим планом/сессиями. При конфликте времени он имеет приоритет над road warning для той же пары. Тексты должны быть человеческими и не передавать смысл только цветом. ### Acceptance Criteria • Time conflict видим при пересечении. • Road warning видим только для offline/offline по FE-012. • При одновременном конфликте road warning не подменяет conflict. • Budget warning видим только при numeric budget и total>budget. • Предупреждения не блокируют использование плана.

## FE-031 — Реализовать удаление, Undo и Empty My Plan Week: 5 Epic: EPIC-06 — My Plan Priority: Must Estimate: 3 ч Dependencies: FE-013, FE-028, FE-029, FE-030 ### Description Удалять группу без отдельного confirm, затем пересчитывать schedule/total/warnings. Реализовать Undo только последнего удаления в текущем runtime-state; отдельный таймер не обязателен. Undo не является persisted state и после reload не восстанавливается. При удалении последней группы показать Empty State с «Найти занятия/Перейти в каталог», сохранив runtime-возможность Undo до reload. ### Acceptance Criteria • Удаление сразу убирает группу и пересчитывает план. • Undo восстанавливает только последнее удаление. • После reload Undo недоступен. • Удаление последней группы показывает Empty My Plan. • Из Empty State можно перейти в Catalog. • Undo последнего удаления из пустого плана восстанавливает группу до reload.

## FE-032 — Реализовать localStorage persistence ActivityPlan Week: 5 Epic: EPIC-07 — Local Persistence Priority: Must Estimate: 2.5 ч Dependencies: FE-026, FE-028, FE-031 ### Description Сохранять ActivityPlan в localStorage: unique activityIds, monthlyBudget, estimatedMonthlyTotal как кешируемое/пересчитываемое значение, createdAt, updatedAt. При восстановлении валидные activityIds сохранять, несуществующие отбрасывать; invalid budget → null; estimatedMonthlyTotal всегда пересчитывать по текущему каталогу. Полностью повреждённый JSON → пустой ActivityPlan. Восстановленный budget синхронизировать с фильтром Catalog. Остальные Catalog filters, SelectionPreferences и Undo не сохранять. ### Acceptance Criteria • После reload валидные выбранные группы восстанавливаются. • Несуществующий activityId удаляется без потери остальных валидных id. • Budget 0/2000/5000/10000/null восстанавливает соответствующий Catalog filter. • Недопустимый budget становится null. • estimatedMonthlyTotal пересчитывается, а не доверяет storage. • Повреждённый объект не роняет приложение и даёт пустой план. • Undo и SelectionPreferences после reload отсутствуют.

# WEEK 6

Плановая нагрузка недели: 13 ч.

## FE-033 — Адаптировать Home и Help Select Week: 6 Epic: EPIC-08 — Responsive UI & Accessibility Priority: Must Estimate: 2.5 ч Dependencies: FE-014, FE-015 ### Description Довести Home и Help Select до mobile-first responsive поведения на контрольных диапазонах <768, 768–1023, ≥1024 и отдельно проверить Home 390px по финальной ЛР №3. Сохранять иерархию контента, читаемость и доступность CTA. ### Acceptance Criteria • Home корректен на 390px без горизонтального скролла. • Home/Help Select корректны на tablet и desktop диапазонах. • CTA не перекрываются и остаются доступными. • Контент и порядок блоков не расходятся с финальным прототипом.

## FE-034 — Адаптировать Catalog и Activity Detail Week: 6 Epic: EPIC-08 — Responsive UI & Accessibility Priority: Must Estimate: 3 ч Dependencies: FE-022, FE-025 ### Description Сделать responsive layout фильтров, карточек и Detail на mobile/tablet/desktop. На узком экране фильтры и контент должны оставаться управляемыми без потери обязательных данных. Не менять бизнес-логику при адаптации. ### Acceptance Criteria • Catalog и Detail не имеют горизонтального переполнения на контрольных ширинах. • Фильтры доступны с клавиатуры и на mobile. • Карточки сохраняют обязательную информацию. • Detail не скрывает обязательные блоки из-за breakpoint.

## FE-035 — Адаптировать Activity Added и My Plan Week: 6 Epic: EPIC-08 — Responsive UI & Accessibility Priority: Must Estimate: 3 ч Dependencies: FE-027, FE-028, FE-029, FE-030, FE-031 ### Description Сделать Activity Added, My Plan, weekly schedule, warnings, delete/Undo и Empty State responsive для <768, 768–1023, ≥1024. На mobile недельный план должен оставаться читаемым и не требовать горизонтального скролла для основного сценария. ### Acceptance Criteria • Activity Added и My Plan корректны на mobile/tablet/desktop. • Weekly schedule читаем на mobile. • Warnings и Undo не перекрывают основные действия. • Empty My Plan сохраняет понятный CTA.

## FE-036 — Провести семантическую и клавиатурную доработку основного пути Week: 6 Epic: EPIC-08 — Responsive UI & Accessibility Priority: Must Estimate: 2.5 ч Dependencies: FE-033, FE-034, FE-035 ### Description Проверить semantic HTML и клавиатурную навигацию для Home → Catalog → Detail → Added → My Plan и Help Select. Обеспечить логичную иерархию heading, native button/link по назначению, label для controls, видимый focus, корректный tab order и доступность интерактивных элементов без мыши. ### Acceptance Criteria • Основной путь можно пройти клавиатурой. • У форм есть label/доступные имена. • Heading hierarchy логична на каждой странице. • Кнопки и ссылки используются по семантическому назначению. • Focus видим на интерактивных элементах.

## FE-037 — Провести визуальную accessibility-проверку Week: 6 Epic: EPIC-08 — Responsive UI & Accessibility Priority: Must Estimate: 2 ч Dependencies: FE-036 ### Description Проверить читаемый размер текста/контраст, focus, alt у содержательных изображений и отсутствие передачи смысла только цветом. Исправить обнаруженные проблемы в пределах MVP. Формальный профессиональный WCAG-аудит не выполнять и не заявлять. ### Acceptance Criteria • Предупреждения имеют текст/иконографику, а не только цвет. • Содержательные изображения имеют осмысленный alt; декоративные не мешают screen reader. • Текст и controls визуально читаемы на контрольных ширинах. • Focus не скрывается стилями. • В документации не заявляется прохождение формального WCAG-аудита.

# WEEK 7

Плановая нагрузка недели: 13.5 ч.

## FE-038 — Написать Vitest для стоимости, фильтров, порядка и данных Week: 7 Epic: EPIC-09 — Testing & Quality Priority: Must Estimate: 3 ч Dependencies: FE-008, FE-009, FE-010 ### Description Покрыть критические pure functions тестами: cost formula и недоверие JSON estimatedMonthlyCost; lessonsPerWeek/Schedule integrity; time filter by startTime, partial day/time semantics и OR days; budget; pure online district behavior; multi-area ordering/stable JSON order; accessibility unknown semantics; базовая нормализация Schedule и ссылочных данных. ### Acceptance Criteria • Есть тест free/perLesson/monthly, включая 500×2×4=4000. • Есть тест startTime 11:30 → morning и дни OR. • Есть тест только дни / только время / дни+время. • Есть тест pure online при выбранном районе и приоритет matching offline/hybrid. • Есть тест unknown accessibility ≠ false. • Есть тест валидности Schedule и согласованности lessonsPerWeek. • npm test/Vitest проходит.

## FE-039 — Написать Vitest для конфликтов, дороги и ActivityPlan Week: 7 Epic: EPIC-09 — Testing & Quality Priority: Must Estimate: 3 ч Dependencies: FE-011, FE-012, FE-013, FE-038 ### Description Покрыть тестами time overlap, touching intervals, offline road warning 29/30, отсутствие road warning для online/hybrid, conflict precedence, aggregate total, duplicate protection, null/numeric budget и пустой ActivityPlan. ### Acceptance Criteria • Touching intervals не конфликтуют. • 29 минут offline/offline different venue даёт warning; 30 — нет. • Online/hybrid не создаёт road warning. • Conflict имеет приоритет над road warning. • Duplicate id не удваивает total. • monthlyBudget=null не создаёт budget warning; numeric overrun создаёт. • Все тесты проходят.

## FE-040 — Провести ручной E2E и boundary acceptance Week: 7 Epic: EPIC-09 — Testing & Quality Priority: Must Estimate: 3 ч Dependencies: FE-032, FE-037, FE-039 ### Description Ручно пройти все Acceptance Criteria Development Baseline: основной путь, Help Select, Catalog Empty, duplicate, conflict, road 29/30, budget overrun/null, delete last + Undo, persistence и granular recovery, invalid routes, online without venue, missing applicable data, no personal/payment data. Зафиксировать PASS/NEEDS FIX и исправить блокирующие отклонения. ### Acceptance Criteria • Основной путь Home→Catalog→Detail→Added→My Plan проходит. • Help Select преобразуется в обычные редактируемые фильтры. • Catalog Empty и Empty My Plan проверены. • Undo работает до reload и не восстанавливается после reload. • Persistence восстанавливает валидные ids/budget и пересчитывает total. • Invalid Detail/Added routes не дают белый экран. • Приложение не собирает персональные или платёжные данные. • Все Must boundary cases имеют PASS либо заведённое исправление до завершения задачи.

## FE-041 — Проверить современные Chrome, Firefox, Edge и Safari Week: 7 Epic: EPIC-09 — Testing & Quality Priority: Must Estimate: 2.5 ч Dependencies: FE-040 ### Description Выполнить ручной smoke test ключевого пути и responsive UI в современных Chrome, Firefox, Edge и Safari. Проверить маршрутизацию, формы, localStorage, основные стили и отсутствие критических browser-specific ошибок. ### Acceptance Criteria • Ключевой путь работает в Chrome. • Ключевой путь работает в Firefox. • Ключевой путь работает в Edge. • Ключевой путь работает в Safari. • Нет критических browser-specific дефектов, блокирующих Must-сценарий.

## FE-042 — Подготовить production build Week: 7 Epic: EPIC-09 — Testing & Quality Priority: Must Estimate: 2 ч Dependencies: FE-039, FE-040, FE-041 ### Description Очистить блокирующие ошибки, выполнить production build Vite и проверить собранную версию локально. Не добавлять новые функции. Убедиться, что build не содержит client secrets и соответствует SPA-маршрутам. ### Acceptance Criteria • npm run build завершается успешно. • Production preview открывает основной путь. • В клиентском bundle нет секретов/ключей. • Критические тесты проходят перед build. • Нет известных Must-дефектов, блокирующих deployment.

# WEEK 8

Плановая нагрузка недели: 7.5 ч.

## FE-043 — Подготовить README и документацию проекта Week: 8 Epic: EPIC-10 — Deployment & Documentation Priority: Must Estimate: 2.5 ч Dependencies: FE-042 ### Description Описать цель проекта, стек, команды install/dev/test/build, структуру, локальный JSON, основные сценарии, ActivityPlan/localStorage, отсутствие backend/auth/payment, ограничения MVP, Vitest и целевой deployment. README должен отражать фактически реализованное состояние и не заявлять несуществующие функции. ### Acceptance Criteria • README содержит назначение и стек. • Есть команды запуска, тестов и build. • Описаны локальные данные и localStorage. • Явно перечислены ключевые ограничения MVP. • Нет ложных заявлений о backend, auth, PWA, payment или других отсутствующих функциях.

## FE-044 — Развернуть завершённый MVP на Vercel по HTTPS Week: 8 Epic: EPIC-10 — Deployment & Documentation Priority: Must Estimate: 2 ч Dependencies: FE-042, FE-043 ### Description Развернуть production build на Vercel после завершения MVP. Получить публичный HTTPS URL. Настроить SPA fallback так, чтобы прямое открытие /activities/:activityId и /my-plan не давало server 404. Не размещать secrets в клиенте. ### Acceptance Criteria • Публичный HTTPS URL открывается. • Home и основной путь работают в production. • Прямое открытие SPA-маршрутов не даёт server 404. • Deployment не требует backend или секретов. • Production соответствует собранной версии.

## FE-045 — Добавить production URL в README Week: 8 Epic: EPIC-10 — Deployment & Documentation Priority: Must Estimate: 0.5 ч Dependencies: FE-044 ### Description После успешного Vercel deployment добавить фактическую production-ссылку в README и убедиться, что она кликабельна и ведёт на текущую рабочую версию. ### Acceptance Criteria • README содержит реальный HTTPS URL. • Ссылка открывает production-приложение. • Не используется placeholder URL.

## FE-046 — Провести финальную production acceptance-проверку Week: 8 Epic: EPIC-10 — Deployment & Documentation Priority: Must Estimate: 2.5 ч Dependencies: FE-044, FE-045 ### Description На публичной production-версии повторить критический acceptance smoke: Catalog filters, Detail, Add, Added, My Plan, warnings, delete/Undo, localStorage reload, Help Select, pure online, direct route. Зафиксировать итог только как PASS или NEEDS FIX; при NEEDS FIX исправить и повторить проверку. ### Acceptance Criteria • Основной production-сценарий имеет PASS. • Help Select и фильтры имеют PASS. • Warnings/delete/Undo имеют PASS. • LocalStorage после reload имеет PASS. • Direct route smoke имеет PASS. • Финальный статус проекта — PASS; при обнаружении дефекта он исправлен до закрытия задачи.

# Контроль целостности backlog

• 46 задач FE-001–FE-046; пропусков и дубликатов ID нет.

• Все зависимости указывают только на ранее выполняемые задачи; циклических зависимостей нет.

• 44 задачи Must и 2 задачи Should (FE-023, FE-024).

• Суммарная оценка — 107 часов.

• Покрыты все 50 формализованных требований финального Development Baseline (FR + NFR + DATA).

• tempPage/index.html из задания ЛР №4 не включён в продуктовый backlog как функция MVP: это отдельный учебный артефакт этапа инициализации репозитория.

• Deployment на Vercel включён в полный frontend backlog как требование завершённого MVP, но не выполняется в рамках самого задания ЛР №4.

• Backlog не добавляет backend, database, auth, payment, PWA/Service Worker, карты, пользовательскую сортировку, Favorites или отдельный Plan Builder.

## Покрытие требований по задачам

| Требование | Задачи backlog |
| --- | --- |
| FR-CAT-001 | FE-006, FE-016 |
| FR-CAT-002 | FE-017 |
| FR-CAT-003 | FE-021 |
| FR-CAT-004 | FE-017, FE-022 |
| FR-CAT-005 | FE-009, FE-016 |
| FR-CAT-006 | FE-021 |
| FR-DETAIL-001 | FE-025 |
| FR-DETAIL-002 | FE-005, FE-007, FE-025 |
| FR-DETAIL-003 | FE-025 |
| FR-DETAIL-004 | FE-006, FE-025 |
| FR-STATUS-001 | FE-005, FE-025 |
| FR-HOME-001 | FE-014 |
| FR-HELP-001 | FE-014, FE-015 |
| FR-HELP-002 | FE-015 |
| FR-HELP-003 | FE-020 |
| FR-HELP-004 | FE-015 |
| FR-SEARCH-001 | FE-023 |
| FR-FILTER-001 | FE-009, FE-018 |
| FR-FILTER-002 | FE-009, FE-018 |
| FR-FILTER-003 | FE-019 |
| FR-FILTER-004 | FE-024 |
| FR-FILTER-COST | FE-008, FE-009, FE-018, FE-020, FE-028, FE-032 |
| FR-CAT-ORDER | FE-010, FE-022 |
| FR-PLAN-001 | FE-005, FE-013, FE-026 |
| FR-PLAN-002 | FE-011, FE-013, FE-029 |
| FR-PLAN-003 | FE-011, FE-039 |
| FR-PLAN-004 | FE-012, FE-039 |
| FR-PLAN-005 | FE-012, FE-013, FE-030 |
| FR-PLAN-006 | FE-026, FE-027 |
| FR-PLAN-007 | FE-026 |
| FR-PLAN-008 | FE-031 |
| FR-MYPLAN-EMPTY | FE-031 |
| FR-COST-001 | FE-008, FE-013, FE-028 |
| FR-COST-002 | FE-008, FE-013, FE-030 |
| FR-COST-003 | FE-008, FE-013, FE-030 |
| FR-MYPLAN-001 | FE-028, FE-029 |
| FR-MYPLAN-002 | FE-029, FE-030 |
| FR-MYPLAN-003 | FE-028, FE-031 |
| FR-PERSIST-001 | FE-032 |
| NFR-001 | FE-033, FE-034, FE-035 |
| NFR-002 | FE-041 |
| NFR-003 | FE-022, FE-023 |
| NFR-004 | FE-040, FE-044 |
| NFR-005 | FE-014, FE-017, FE-025, FE-027, FE-030, FE-040 |
| NFR-006 | FE-036, FE-037 |
| NFR-007 | FE-006, FE-021, FE-025, FE-027, FE-030, FE-031 |
| NFR-008 | FE-001, FE-003, FE-008–FE-013, FE-043 |
| DATA-001 | FE-006, FE-007 |
| DATA-002 | FE-007 |
| DATA-003 | FE-006, FE-007, FE-038 |